PAGE  

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)
KERTAS CADANGAN UNTUK KELULUSAN LEMBAGA PENGURUSAN
RINGKASAN EKSEKUTIF

	TAJUK
	:
	Permohonan pembayaran kerja-kerja rundingan bagi menaiktaraf Ibupejabat MPC dengan menggunakan Peruntukan Mengurus Khas Kecemasan yang diperuntukkan oleh MITI pada tahun 2020 (RM 542,090.00) sebanyak RM 255,000.00

	TEMPOH PERLAKSANAAN 
	:
	Januari – Disember 2021

	OBJEKTIF
	:
	Menyiapkan kerja-kerja menaiktaraf Ibu Pejabat MPC pada tahun 2021 dengan melantik perunding bebas yang bertauliah bagi memantau kerja-kerja baikpulih dan mengeluarkan laporan: 

· Bagi kerja-kerja membaikpulih dari pihak pemaju PJ Sentral
· Kerja-kerja membaikpulih bilik grafik yang dimasukki air bawah tanah melalui dinding yang juga menyebabkan lelehan air merebak ke bahagian lain dan
· Kerja-kerja menaiktaraf ruang Galeri dan beberapa ruang pejabat di aras 1 Blok Inovasi. 

	KOS 


	:
	Bil

Perkara

Kos (RM)

1.

Melantik perunding juruukur/ jurutera struktur bangunan.

a) Menyemak Laporan MRCB
b) Non-Destructive Test
c) Mengeluarkan Senarai Kuantiti (BQ)
180,000.00
2.

Melantik perunding rekabentuk dan pengubahsuaian 
a) Merekabentuk 

b) Mengeluarkan Senarai Kuantiti (BQ)
75,000.00

255,000.00



	BAJET
	
	Peruntukan Mengurus Khas Kecemasan yang diperuntukkan oleh MITI pada tahun 2020 (RM 542,090.00)


PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)
Kertas Cadangan Untuk Kelulusan Lembaga Pengurusan
Tajuk:  
Permohonan pembayaran kerja-kerja rundingan bagi menaiktaraf Ibupejabat MPC dengan menggunakan Peruntukan Mengurus Khas Kecemasan yang diperuntukkan oleh MITI pada tahun 2020 (RM 542,090.00) sebanyak RM 255,000.00
1.0 Objektif
Menyiapkan kerja-kerja menaiktaraf Ibu Pejabat MPC pada tahun 2021 dengan melantik perunding bebas yang bertauliah bagi memantau kerja-kerja baikpulih dan mengeluarkan laporan: 

1.1 Bagi kerja-kerja membaikpulih dari pihak pemaju PJ Sentral

1.2 Kerja-kerja membaikpulih bilik grafik yang dimasukki air bawah tanah melalui dinding yang juga menyebabkan lelehan air merebak ke bahagian lain dan
1.3 Kerja-kerja menaiktaraf ruang Galeri dan beberapa ruang pejabat di aras 1 Blok Inovasi.
2.0 Latarbelakang
Kerosakan struktur bangunan dan infrastruktur disekeliling bangunan Ibupejabat MPC adalah disebabkan oleh pembangunan PJ Sentral yang dimajukan oleh MRCB. Kerosakan fizikal ini telah berlanjutan sehingga tahun ke empat (2016 - 2020) terutamanya di bahagian aras bawah – zon merah dan zon kuning serta beberapa bahagian lain di Blok Inovasi yang memerlukan tindakan membaikpulih dan menaiktaraf.
Keperluan bagi membaikpulih Bilik Grafik pula amat diperlukan bagi kegunaan pentadbiran serta mengelakkan kerosakkan harta benda dan bagi mengelakkan ianya  merebak ke bahagian lain akibat lelehan air bawah tanah menyerap masuk ke dinding bawah Blok Inovasi.
Oleh yang demikian, satu lantikan perunding bebas yang bertauliah bagi memantau kerja-kerja baikpulih dan mengeluarkan laporan tanpa menyebelahi pihak pemaju PJ Sentral serta bagi tujuan menaiktaraf lain-lain kawasan bangunan Ibupejabat MPC telah dibuat bagi tujuan tersebut.

3.0 KOS DAN CARTA PERBATUAN
	Bil
	Perkara
	Kos (RM)

	1.
	Melantik perunding juruukur/ jurutera struktur bangunan.

a) Menyemak Laporan MRCB

b) Non-Destructive Test
c) Mengeluarkan Senarai Kuantiti (BQ)
	180,000.00

	2.
	Melantik perunding rekabentuk dan pengubahsuaian 

a) Merekabentuk 

b) Mengeluarkan Senarai Kuantiti (BQ) 
	75,000.00

	
	
	255,000.00


Carta perbatuan bagi kedua-dua Projek Menaiktaraf Ibupejabat MPC adalah seperti di lampiran I dan II.
4.0. SYOR
Lembaga Pengurusan adalah disyorkan untuk meluluskan Permohonan Pembayaran Kerja-Kerja Menaiktaraf Ibupejabat MPC Dengan Menggunakan Peruntukan Mengurus Khas Kecemasan yang diperuntukkan oleh MITI pada tahun 2020 (RM 542,090.00) sebanyak RM 255,000.00
Disediakan oleh:




Disahkan oleh:

SITI ZURIANAH OTHMAN

         

MOHD YAZID ABDUL MAJID

Penolong Pengurus



Pengarah

ADM / MSF
       
 



MSF
LAMPIRAN 1

[image: image3.png]Lampiran BT

JADUAL PELAKSANAAN PROJEK. o oz
VEREKABENTUK DAN PENYELIAAN KERJA PENGUBAHSUAIAN DI BANGUNAN 18U PEJABAT NPC elelelalelzlslclalalzlelelalelalele
(BLOK INOVAS) PETALING JAYA. ot a2 Vorms o4 e B HHHEH B EEEEE
L AKTVT! TEMPOH (ivag) | £ | $ | 2 [ 2 EAEIEAERE R B EIEA I ER A
A _|Rersentin
P ——
2 |Arkiek menyediakan Rekabentuk Konsep z
5 |Pembentangan Refatentuk Konsep dan Anggaran Kos untuk persetiuan darpada
e
"+ [Porossatn Rekabaruk Konep oo Potanggan (uksan Rekabontk Konsep i
ancaancan)
5 |Penyediaan Lukisan Terperinci bagi semus lukisan unfuk lender =
6 [Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan. L
7 |Pnyediaan Tender Dokument /8Q 2 1
& [FEROLEWAN SECARATENDER
1 [Tender proses hingga pelantkan kontraktor L
S [renenaat
1 [Pembinaan dari pemiikan tapak sehingga siap lengkap dengan CPC =
o [pAschpeuEmAR
+ Jor e
2 fomeo
J CS— s m
Nota

1. Semua maklumat di atas adalah mandatort untuk diisidan tidak boleh dibiarkan kosong.
2. Sekiranya ruangan d atas yang disediakan tidak mencukup, perunding hendaklah mengemukaken borang tambahan.

Walau bagaimanapun, borang tambahan tersebut hendaklah mengandungi tajuk dan bilangan medan yang sama.

‘Dengan ni saya mengesahkan bahawa semua makuumat yang dikemukakan adalah benar dan longkap.

Nama Prinsipal A Rozita Arari Bt Yusoft
No.KP. 610908-03.5560

CopFirma

Tariy £19.Jan 2021







CARTA PERBATUAN BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF STRUKTUR DAN INFRASTUKTUR BANGUNAN
[image: image1.png]File Edit

View Document Tools Window Help

T 20210208 MPC_WORK PROGRAMME.pdlf - Adobe Reader

B& ® +ell

[
% |-

Find -

|G AT AT
i o e ok
ot e

teffmectny

e ——
U Tepei
PR E—
K sotir
mamsepatied
P -

[ —
Pevecsnia

£

1doy

.
e
o
soam

s

PERKHADIATAN PERUNDING KEXRUTERAAN AWAM,STRUKTUR DA GEOTEXNIK BAGI KERJA PEMBAKAN D1 BANGUNAN 80 PEIBAT M (BLOK INGVAS) PETALNG JAVA

s

s
ez

Toesr
s
s
s
Tesnrm

Tesan
ey
o
e
ez
w22

s
s
nenam
ez
swusr1
v
e

@

W

wesnm

s
nueo

Moz
Jrama
w521
o1
wow a2

s
wor o
wonnz
wesspm
nesim
wessiza

wess
e
oy
Fosm
oo 71
wearnns

1C

s s " o o ey
e 3 o e e Shamscon s v s v i WSTO S T e e s

—

=

Z Q)

NG





CARTA PERBATUAN BAGI KERJA-KERJA REKABENTUK DAN PENGUBAHSUAIAN RUANG GALERI DAN BEBERAPA 
RUANG PEJABAT DI ARAS 1 BLOK INOVASI.


[image: image2]
PAGE  
2

