| Bil | Perkara | Aktiviti / Objektif | Sesi | Kadar Bayaran (RM2,000 per hari) | Jumlah Bayaran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fasa 1 | Kursus Pengenalan & Pemantapan Industry 4.0 | Memberi kesedaran kepada syarikat dan pekerja serta faedah pelaksanaan projek | (1 hari per syarikat) | RM 2,000.00 | RM 6,000.00 |
|  | Mengenalpasti Proses/Mesin Untuk ‘Real-Time Iot Monitoring Solution’ | • Perbincangan bersama pengurusan bagi mengenal pasti proses / mesin yang hendak dilaksanakan ‘Real-Time IoT Monitoring Solution’ • Penyelarasan Fokus dan Objektif, supaya selari diantara pekerja/ahli yang terlibat dan juga penyedia projek • Membentuk kerjasama strategik dalam perlaksanaan projek IoT | (2 hari per syarikat) | RM 4,000.00 |  |
| Fasa 2 | Membangunkan sistem ‘Real-Time IoT Monitoring Solution’ untuk bahagian proses yang dikenalpasti | - Penyediaan ‘interface unit’ ke mesin yang terpilih secara rundingan - Membangunkan sistem ‘controller’ bagi IoT | (2 hari per syarikat) (2 hari per syarikat) | 4,000.00 4,000.00 | RM 8,000.00 |
| Fasa 3 |  | - Membangunkan sistem ‘cloud’ bagi menyimpanan dan memprosesan data termasuk ‘internet connectivity’ - Membangunkan ‘web application’ bagi menyimpan dan memproses data. | (2 hari per syarikat) (2 hari per syarikat) | 4,000.00 4,000.00 | RM 8,000.00 |
| Fasa 4 | Melakukan Ujian dan ‘Troubleshoot’ ‘Real-Time IoT Monitoring Solution’ di Kilang Peserta | - Membuat pemantauan dan modifikasi kepada sistem yang telah dibangunkan - Melakukan modifikasi berdasarkan keadaan semasa bagi menyesuaikan sistem dengan perubahan IoT - Membuat ‘troubleshoot’ kepada perubahan sistem IoT yang telah disediakan. - Membuat semakan ketepatan data melalui data yang diterima melalui ‘cloud’ dan ‘actual’ proses. | (1 hari per syarikat) (1 hari per syarikat) (1 hari per syarikat) (1 hari per syarikat) | 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 | RM 8,000.00 |
| Fasa 5 | Khidmat Perundingan ‘Real-Time IoT Monitoring Solution’ & Lawatan Akhir | • Pemantauan perjalanan ‘Real-Time IoT Monitoring Solution’ yang telah di pasang sepanjang projek • Memberi perundingan dari segi pentakrifan carta yang di plot. - Mengenalpasti penambahbaikan / kaizen yang perlu dilaksanakan - Kenalpasti impak projek melalui PQCDSMI kepada syarikat - Lawatan akhir dan pembentangan kepada pihak pengurusan, MPC dan ICU. | (1 hari per syarikat) (1 hari per syarikat) (1 hari per syarikat) (1 hari per syarikat) (1 hari per syarikat) | 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 | RM 10,000.00 |
| JUMLAH (B) |  |  |  |  | 40,000.00 |  |